1 – Análise do Kanban

Backlog:

Problema: Há poucos itens no backlog, podendo indicar falta de planejamento ou refinamento nas demandas.

Impacto: Equipe sem foco em uma tarefa definida, podendo ficar ociosa.

Análise:

Problema: Acúmulo de tarefas e bugs nesta etapa, sugerindo que a equipe está sofrendo dificuldades ou até mesmo procrastinação das tarefas.

Impacto: Itens demoram para avançar, comprometendo prazos e clareza no escopo.

Desenvolvimento:

Problemas: Muitos itens em desenvolvimento simultaneamente

Impacto: Pode indicar falta de foco da equipe, multitarefas mal definidas ou até mesmo quebras do Work In Progress.

Testes:

Problema: Baixo número de entregas concluídas.

Impacto: Testes se acumulam, atrasando entregas e juntando muitos itens para testar.

Feito:

Problema: Baixo número de entregas concluídas.

Impacto: O fluxo está travado em etapas anteriores, reduzindo a produtividade e valor entregue.

2. Possíveis soluções

Estabelecer limites de WIP por coluna

Controlar a quantidade de itens em cada etapa para evitar sobrecarga e garantir foco.

Revisar e priorizar o backlog semanalmente

Garantir que o backlog esteja sempre abastecido com itens claros e priorizados.

Realizar reuniões de refinamento e análise com frequência

Evita acúmulo na coluna de análise e melhora a qualidade das histórias antes do desenvolvimento.

Balancear capacidade entre desenvolvimento e testes

Ajustar alocação de pessoas ou automatizar testes para evitar gargalos.

Implementar políticas de pull e definição de pronto

Só puxar novos itens quando houver capacidade e garantir que cada etapa tenha critérios claros de conclusão.

1. Planning (Planejamento da Sprint)

Papel do QA:

Participar da definição dos objetivos da sprint e entender as histórias de usuário.

Identificar riscos e dependências técnicas ou de qualidade logo no início.

Ajudar a estimar esforço de testes e validar critérios de aceitação.

Como ajuda:

Garante que as histórias estejam testáveis e bem definidas.

Sugere cenários de teste e critérios de qualidade desde o início.

Colabora para evitar retrabalho por requisitos mal compreendidos.

2. Daily (Reunião diária)

Papel do QA:

Compartilhar o progresso dos testes, bloqueios e bugs encontrados.

Alinhar com desenvolvedores sobre o que está pronto para testar.

Sinalizar impedimentos que afetam a validação de qualidade.

Como ajuda:

Mantém o time informado sobre o status da qualidade.

Promove agilidade na resolução de problemas.

Garante que o fluxo de testes acompanhe o ritmo do desenvolvimento.

3. Review (Revisão da Sprint)

Papel do QA:

Validar se os critérios de aceitação foram atendidos.

Apresentar evidências de testes realizados e cobertura de qualidade.

Participar da demonstração das funcionalidades entregues.

Como ajuda:

Garante que o produto entregue esteja funcional e confiável.

Dá feedback sobre a experiência do usuário e possíveis melhorias.

Reforça a importância da qualidade como parte do valor entregue.

4. Retrospectiva

Papel do QA:

Refletir sobre os desafios enfrentados nos testes e na qualidade.

Sugerir melhorias no processo de validação, automação ou comunicação.

Identificar oportunidades para prevenir bugs em sprints futuras.

Como ajuda:

Promove a melhoria contínua do processo de desenvolvimento.

Traz dados e métricas de qualidade para embasar decisões.

Incentiva práticas que aumentam a eficiência dos testes.

5. Refinamento (Grooming)

Papel do QA:

Analisar histórias de usuário e validar se estão claras e testáveis.

Propor critérios de aceitação objetivos e completos.

Antecipar cenários de teste e possíveis falhas.

Como ajuda:

Evita que histórias entrem na sprint com ambiguidade ou lacunas.

Garante que os requisitos estejam prontos para serem desenvolvidos e testados.

Facilita a criação de testes automatizados e manuais desde o início.